# Sistema de Gestión de Alquileres – Relevamiento Inicial

## Contexto

Se realizó una primera reunión con el cliente para relevar las necesidades del sistema. La prioridad principal del proyecto es automatizar y centralizar la gestión de alquileres, reduciendo tareas manuales y evitando errores u olvidos en la administración.

La prioridad N.° 1 del cliente es la gestión de la facturación.

# 1. Módulo de Facturación (Máxima prioridad)

Actualmente el cliente realiza:

- Facturación de honorarios mediante ARCA.

- El resto de las operaciones las administra de forma manual.

El sistema deberá permitir:

- Integración con ARCA (idealmente mediante API) para emitir facturas automáticamente.

- Emisión de recibos.

- Posibilidad de registrar facturación manual (no integrada con ARCA).

- Envío automático de facturas por:

  - Correo electrónico.

  - WhatsApp.

# 2. Gestión de contratos y alquileres

Cada contrato debe almacenar:

- Propiedad.

- Propietario.

- Inquilino.

- Fecha de inicio.

- Fecha de finalización.

- Valor inicial del alquiler.

- Índice utilizado para actualización:

  - IPC.

  - ICL.

- Frecuencia de actualización (normalmente cada 3 meses).

### Problema actual

El cliente suele olvidarse de actualizar el valor de algunos contratos.

El sistema deberá:

- Detectar automáticamente cuándo corresponde una actualización.

- Calcular el nuevo importe según el índice seleccionado.

- Actualizar el valor del alquiler.

- Notificar con anticipación.

# 3. Notificaciones automáticas

El sistema deberá enviar notificaciones por:

- WhatsApp.

- Correo electrónico.

Principalmente para:

- Avisar 15 días antes del próximo vencimiento.

- Informar el nuevo importe cuando exista una actualización por IPC o ICL.

- Enviar la factura correspondiente.

- Recordatorios de pago.

# 4. Gestión de pagos

El sistema no administrará dinero ni procesará pagos.

Únicamente registrará manualmente:

- Si el inquilino pagó.

- Fecha de pago.

- Medio de pago.

- Observaciones.

Reglas actuales:

- El inquilino dispone de hasta el día 10 de cada mes para pagar.

- También se contemplan cinco días hábiles.

- Luego del vencimiento corresponde un recargo del 0,5 % diario.

El sistema debería calcular automáticamente dicho recargo.

# 5. Gestión de propietarios

Cada propietario podrá tener un método de cobro distinto.

Ejemplos:

- Transferencia bancaria.

- Efectivo.

El sistema deberá registrar:

- Cada pago realizado al propietario.

- Fecha.

- Importe.

- Método de pago.

- Estado.

Además, el propietario tendrá acceso para consultar la información relacionada con sus inmuebles.

# 6. Gestión de propiedades

El sistema administrará:

- Casas.

- Locales comerciales.

Cada propiedad deberá contener toda su información contractual y administrativa.

Además, el cliente desea visualizar todas las propiedades sobre un mapa de Bahía Blanca.

# 7. Gestión de inquilinos

El sistema deberá permitir:

- Alta.

- Baja.

- Modificación.

- Historial.

Además:

- Lista negra de inquilinos.

- Consulta de situación crediticia (Veraz) para potenciales inquilinos.

También se deberán validar requisitos mínimos antes de aprobar un alquiler:

- Recibo de sueldo con al menos un año de antigüedad.

- El sueldo debe ser, como mínimo, el doble del valor del alquiler.

- Debe presentar dos garantes.

# 8. Contratos

El cliente desea poder generar contratos directamente desde el sistema.

Idealmente:

- Plantillas.

- Generación automática con los datos cargados.

- Posibilidad de imprimir o exportar.

# 9. Reportes

El sistema deberá generar informes sobre:

- Dinero ingresado.

- Pagos registrados.

- Pagos pendientes.

- Deudas.

- Recargos.

- Estado de contratos.

- Facturación realizada.

# 10. Roles de usuario

## Administrador

Será el encargado de:

- Crear propiedades.

- Crear contratos.

- Crear propietarios.

- Crear inquilinos.

- Registrar pagos.

- Emitir facturas.

- Gestionar actualizaciones.

- Eliminar información crítica.

- Configurar el sistema.

## Inquilino

Podrá consultar:

- Estado del contrato.

- Valor actual del alquiler.

- Próximos aumentos.

- Historial de pagos.

- Facturas.

- Recibos.

- Notificaciones.

## Propietario

Podrá visualizar:

- Sus propiedades.

- Contratos asociados.

- Estado de cobros.

- Pagos realizados.

- Historial.

# 11. Futuras funcionalidades

El cliente manifestó interés en incorporar posteriormente:

- Gestión de compra y venta de inmuebles.

- Ampliación del sistema inmobiliario.

No forma parte del alcance inicial, pero conviene contemplarlo en el diseño de la arquitectura.

# Resumen de prioridades

## Prioridad Alta

- Facturación mediante ARCA.

- Emisión de recibos.

- Gestión de contratos.

- Actualización automática por IPC e ICL.

- Notificaciones por WhatsApp y correo.

- Registro de pagos.

- Cálculo de intereses por mora.

- Diferentes Roles y Permisos (Dev/Admin/Consultor/Propietario/Inquilino)

## Prioridad Media

- Gestión de propietarios.

- Gestión de propiedades.

- Generación de contratos.

- Reportes.

- Portal para propietarios e inquilinos.

## Prioridad Baja / Futuro

- Mapa de Bahía Blanca.

- Integración con Veraz.

- Gestión de compra y venta de inmuebles.

# Observaciones

- La aplicación no manejará dinero ni procesará pagos electrónicos.

- Todos los pagos serán registrados manualmente por un administrador.

- La automatización principal estará enfocada en la emisión de facturas, el cálculo de aumentos y el envío de notificaciones.

- La arquitectura debería diseñarse considerando futuras integraciones con servicios externos (ARCA, Veraz, WhatsApp, correo electrónico y otros proveedores).